FabricOS

Procurement Mimari Refactoring

Geliştirici Teknik Dokümanı

Mayıs 2026

Bu dokümanın amacı FabricOS satın alma (procurement) mimarisinin mevcut durumunu, neden değiştirilmesi gerektiğini ve hedeflenen yapının somut kazanımlarını açıklamak. Bu belge teknik kararın gerekçesini ve uygulama yol haritasını içerir.

# 1. Neden Değiştiriyoruz?

## 1.1 Şu Anki Problem

FabricOS'ta şu an bir iplik siparişi ile bir boya siparişi sistem gözünden aynı nesne: PurchaseOrder. İkisi arasındaki tek fark, serbest metin alanı olan productDesc içeriği.

| Sipariş Tipi | Sistemin Gördüğü |
| --- | --- |
| İplik siparişi | PurchaseOrder — productDesc: "Ne 30/1, Z twist" |
| Boya siparişi | PurchaseOrder — productDesc: "Pantone 485, kırmızı" |
| Dokuma siparişi | PurchaseOrder — productDesc: "2/1 dimi, 120gr" |

Bu tasarımın somut sonuçları:

- "Bu iplik siparişinde büküm testi geçti mi?" diye soran bir iş kuralı yazılamaz. Sistem iplik siparişini tanımıyor.

- "Bu ay boyaya ne kadar harcandık?" sorusuna doğru cevap veremeyiz. productDesc içinde 'boya' yazan satırları aramak güvenilir değil.

- Boya siparişine özgü bir onay adımı (lab dip belgesi) eklemek, tüm PurchaseOrder akışını etkiler.

- İplik modülü boya siparişini bağımlılık olmadan eviremez.

## 1.2 Kök Neden

Mevcut yapı, tekstil üretiminin domain'ini bilmiyor. Genel bir tedarik modülü var — ama FabricOS'un ihtiyacı ipliği, boyayı, dokumayı birbirinden ayırt eden bir tedarik modülü.

Bu bir teknik borç meselesi değil, domain modelleme meselesi. Sistem büyüdükçe serbest metin üzerine kurulu yapı çökmeye başlayacak.

# 2. Ne Yapıyoruz?

## 2.1 Hedef Mimari

Hedef: her üretim modülünün kendi sipariş tipini tanıması. Ortak alanlar (PO numarası, tutar, tedarikçi, durum) base class'ta. Modüle özgü alanlar (büküm testi, renk kodu, konstrüksiyon) her modülün kendi subclass'ında.

common modülü PurchaseOrderBase (@MappedSuperclass) — tüm modüller buradan türer poNumber ¦ tradingPartnerId ¦ status ¦ currency ¦ totalAmount ¦ expectedDelivery ¦ revisionNumber

| yarn modülü YarnPurchaseOrder yarnCount, twist shrinkageTestPassed | fiber modülü FiberPurchaseOrder stapleLength, grade moistureContent | dye modülü DyePurchaseOrder colorCode, labDipRef approvalDocumentId | weave modülü WeavePurchaseOrder construction reedCount, pickDensity |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.2 Inheritance Stratejisi

Single Table Inheritance seçildi: mevcut purchase_order tablosu korunur, po_type adında bir discriminator kolonu eklenir. Modüle özgü alanlar aynı tabloya nullable sütun olarak eklenir.

| Özellik | Açıklama |
| --- | --- |
| Tablo sayısı | 1 (purchase_order — mevcut tablo) |
| Eklenen sütunlar | po_type (discriminator) + modüle özgü nullable alanlar |
| Mevcut veriler | Etkilenmez — tümü GENERIC tipi olarak işaretlenir |
| Migration | Sadece ALTER TABLE ADD COLUMN — downtime yok |
| Raporlama | Tek tablo sorgusu — JOIN gerekmez |

## 2.3 Paket Yapısı

common/

procurement/

PurchaseOrderBase.java       ← @MappedSuperclass

PurchaseOrderLineBase.java   ← @MappedSuperclass

yarn/

procurement/

YarnPurchaseOrder.java       ← extends PurchaseOrderBase

YarnPurchaseOrderLine.java

dye/

procurement/

DyePurchaseOrder.java

DyeRFQ.java

procurement/  (mevcut modül — facade katmanı)

ProcurementFacade.java         ← cross-module read-only sorgular

# 3. Bu Değişiklik Ne Sağlıyor?

## 3.1 İş Kuralı Yazılabilir Hale Geliyor

Şu an tip bilgisi olmadan iş kuralı yazılamıyor. Refactoring sonrası:

- "Shrinkage testi olmadan YarnPurchaseOrder onaylanamaz" — kod olarak ifade edilebilir

- "100.000₺ üzeri DyePurchaseOrder departman müdürü onayı gerektirir" — tip bilgisi varsa limit kontrolü mümkün

- "Lab dip belgesi yüklenmeden boya siparişi CONFIRMED olamaz" — DyePurchaseOrder.approvalDocumentId null kontrolü

## 3.2 Anlamlı Raporlama

Finance modülü veya dashboard için:

- "Bu ay boya giderleri" → DyePurchaseOrder olan satırları topla (productDesc parse etmek yok)

- "Tedarikçi bazlı harcama tipi dağılımı" → TradingPartner zaten ID bazlı, po_type kolonu var, tek sorgu

- "Onay bekleyen iplik siparişleri" → status = PENDING_APPROVAL AND po_type = YARN

## 3.3 Modüller Bağımsız Evriliyor

Boya modülüne yeni bir alan eklemek (örneğin wash fastness test sonucu) artık sadece DyePurchaseOrder ve ilgili Flyway migration'ını etkiler. Diğer modüller habersiz.

Bu, şu anki yapıda mümkün değil: tek PurchaseOrder entity'sine eklenen her alan tüm siparişleri etkiliyor.

## 3.4 ArchUnit Koruması

Tip hiyerarşisi kurulduktan sonra ArchUnit'e kural eklenebilir:

// yarn modülü dye siparişine dokunamaz

noClasses()

.that().resideInAPackage("..yarn..procurement..")

.should().dependOnClassesThat()

.resideInAPackage("..dye..procurement..")

.check(importedClasses);

Bu kural CI'da çalışır ve izolasyonu otomatik korur. Şu an tip yoksa kural da yazılamıyor.

# 4. Mevcut Durum — Gap Analizi

| Alan | Mevcut Durum | Öncelik | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| PurchaseOrder yapısı | Global tek entity, subclass yok, modüle özgü alan yok | P1 | Blocker — önce bu |
| Onay akışı | PO için ApprovalGuardService entegrasyonu yok | P1 | Bağımsız yapılabilir |
| ArchUnit kuralları | Subclass/facade izolasyon kuralı henüz yazılmamış | P0 | PO refactoring sonrası |
| TradingPartner erişimi | ID bazlı ayrışım var, ProcurementFacade eksik | P2 | Sonraki sprint |
| RFQ / Teklif akışı | Global, event-driven dönüşüm sağlam | P2 | PO sonrası yapılır |

Sağlam olan: TradingPartner ID bazlı ayrışmış (entity bağımlılığı yok). QuoteToOrderOrchestrator event-driven kurgulanmış. Controller izolasyonu ArchUnit ile korunuyor.

# 5. Uygulama Adımları

## Adım 1 — PurchaseOrderBase oluştur

common modülüne com.fabricmanagement.common.procurement paketi ekle. Mevcut PurchaseOrder'ın tüm alanlarını bu @MappedSuperclass'a taşı. Mevcut PurchaseOrder bu base'den extend eder — dışarıya sıfır breaking change.

## Adım 2 — Mevcut PurchaseOrder'a @Inheritance ekle

@Entity

@Table(name = "purchase_order", schema = "procurement")

@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)

@DiscriminatorColumn(name = "po_type")

@DiscriminatorValue("GENERIC")

public class PurchaseOrder extends PurchaseOrderBase { }

// Mevcut servisler bu class'a bağlı — değişiklik yok

## Adım 3 — Flyway migration

ALTER TABLE procurement.purchase_order

ADD COLUMN po_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'GENERIC';

-- Yarn alanları

ALTER TABLE procurement.purchase_order

ADD COLUMN yarn_count VARCHAR(20),

ADD COLUMN twist VARCHAR(20),

ADD COLUMN shrinkage_test_passed BOOLEAN;

-- Dye alanları

ALTER TABLE procurement.purchase_order

ADD COLUMN color_code VARCHAR(50),

ADD COLUMN lab_dip_ref VARCHAR(100),

ADD COLUMN approval_document_id UUID;

## Adım 4 — Modüle özgü subclass'lar

yarn modülüne YarnPurchaseOrder, dye modülüne DyePurchaseOrder ekle. Her biri @DiscriminatorValue ile tipini belirtir, sadece kendi modülüne özgü alanları taşır.

## Adım 5 — PurchaseOrderLineBase

Aynı pattern PurchaseOrderLine için de uygulanır. purchase_order_line tablosuna line_type discriminator eklenir.

## Adım 6 — ApprovalGuardService entegrasyonu

PurchaseOrderService#createPurchaseOrder akışı ApprovalGuardService ile sarmalanır. Bu adım diğerlerinden bağımsız yapılabilir.

## Adım 7 — ArchUnit kuralları

ModuleIsolationTest'e procurement subclass izolasyon kuralları eklenir. CI'da otomatik korunur.

Önemli Not — Mevcut Koda Etkisi

Mevcut PurchaseOrderService, PurchaseOrderRepository ve tüm controller katmanı değişmiyor. PurchaseOrder class'ı sadece PurchaseOrderBase'i extend edecek. Mevcut veriler otomatik olarak po_type = GENERIC olarak işaretlenecek. Sıfır downtime, sıfır veri kaybı.

# 6. Tek Cümle Özet

Şu an sistem tekstil üretimini bilmiyor — sadece genel sipariş biliyor. Bu refactoring'den sonra sistem ipliği, boyayı, dokumayı ayrı kavramlar olarak tanıyor ve her biri için iş kuralı yazılabiliyor.

Bu değişiklik teknik bir temizlik değil, FabricOS'un gerçek bir tekstil yönetim platformuna dönüşmesinin temel adımı.